连云港市政府采购

| 项目名称： | 连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期 |
| --- | --- |
| 项目编号： | 20180531005 |

|  | 采 购 人： | 连云港市交通运输局 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购代理机构： | 连云港市政府采购中心 |

2018年6月

## 目 录

第一部分 投标邀请

第二部分 招标项目要求

第三部分 投标人须知

第四部分 评标办法

第五部分 技术响应

第六部分 合同

第七部分 投标文件格式

## 第一部分  投标邀请

连云港市政府采购中心受连云港市交通运输局委托，就连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

### 一、项目信息

项目名称：连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期

项目编号：20180531005

预算金额：人民币435万元，最高限价：人民币435万元

# 分项最高限价

| 采购内容 | 分项 | 单价（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期 | 系统支撑性软件建设 | 70 | 此费用包含一套标准版Oracle 11g数据库，版权归业主所有。 |
|  | 移动应用管理系统 | 55 |  |
|  | 地理信息管理系统 | 90 |  |
|  | 交通监测预警指挥系统 | 95 |  |
|  | 协同执法监管系统 | 95 | 考虑交通运输系统机构改革计划，该系统开发时间根据业主需求确定，其对应的免费版本升级及维保期5年不变，起算时间为该分项系统交货验收合格之日。 |
|  | 大屏展示系统 | 30 |  |

本项目总报价最高不得超过最高限价且各分项报价也不得超过各分项最高限价，否则投标无效。

### 二、采购需求

项目主要进行系统支撑性软件的建设、移动应用管理系统、交通地理信息管理系统、交通监测预警指挥系统、协同执法监管系统以及大屏展示系统的建设工作。具体采购需求详见第五部分技术响应。

三、投标人的资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料；

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
　　2、上一年度的财务审计报告（成立不满一年不需提供）；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
　　5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件：本次招标要求投标人须满足以下条件。

独立的法人单位，持有效营业执照，财务状况良好

（三）本项目不接受联合体投标，中标后不允许分包或转包。

（四）响应文件递交截止前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”网站（www.jscredit.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。采购人或采购代理机构，应当在投标文件资格审查阶段，通过“信用中国”网站、中国政府采购网、“信用江苏”网站，对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。

（五）根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，提交无行贿犯罪记录的证明（无行贿犯罪档案查询地点：投标人当地检察机关或连云港市人民检察院职务犯罪预防处，联系电话：0518-85683570或登录http://218.94.117.252:12301/查询）。

（六）法律法规规定的其他条件。

### 四、投标报名

按“投标报名表”（附后）的格式填写并加盖公章于2018年6月20日18：00前传真或递交至连云港市凌州东路9号B座402室项目联系人处。如采用传真方式，发送完毕后，请来电确认本中心已收到，否则如遇网络故障导致传送或接收失败，本中心不承担任何责任。

### 五、招标文件发布信息

招标文件发布时间：2016年6月12日起

招标文件下载截止时间：2016年6月20日18:00止

招标文件下载地点：进入“连云港市政府采购网（http://www.lygzfcg.gov.cn）”，用注册成功的用户名和密码登陆后台，在“标书管理”的“下载标书”里下载。

关于注册登记：投标人进入“连云港市政府采购网”“供应商登记”目录中注册登记，联系电话：0518-85529769（连云港市财政局政府采购处）。

招标文件售价：无。

### 六、公告期限

本项目招标公告期限为5个工作日。

招标公告起始时间：2018年6月12日

招标公告截止时间：2018年6月20日18:00

### 七、投标与开标信息

1、投标文件制作份数要求：

报价文件：正本1份，副本4份

资格审查文件：正本1份，副本4份

商务技术文件：正本1份，副本4份

2、投标文件接收时间与地点

开始接收时间：2018年7月4日上午9:30

接收截止时间：2018年7月4日上午10:00：00

投标文件接收地点：连云港市凌洲东路9号C座二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

投标文件接收人：王晋

3、开标时间与地点

开标时间：2018年7月4日上午10:00:00

开标地点：连云港市凌洲东路9号C座二楼开标厅。（详见二楼电子信息屏幕）

### 八、本项目投标保证金要求

本项目收取投标保证金。投标保证金金额为人民币：捌万元整（¥80000.00元整），投标保证金必须在投标文件提交截止期前一个工作日下班前交至连云港市政府采购中心账户，本中心不接受现金、支票、汇票等形式的保证金，请备注项目编号、标段等信息。

户  名：连云港市政府采购中心

开户行：交通银行连云港分行

帐  号：327006000010149136377

请投标人携带汇款凭证复印件（加盖公章），于开标前，至连云港市政府采购中心财务室对投标保证金进行确认，联系地址：连云港市海州区凌州东路9号B座402室，联系电话：0518-85868269。

### 九、本次招标采购联系事项

1、采购单位：连云港市交通运输局

联 系 人：付秀艳

联系电话：0518-81088021

联系地址：连云港市海连东路78号

社会统一信用代码：11320700014252524C

2、连云港市政府采购中心

联 系 人：王晋

联系电话：0518-85868275

传真：0518-85868286

联系地址：连云港市海州区凌州东路9号B座402室

邮编：222003

### 十、其他说明事项

采购文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

连云港市政府采购中心

2018年6月12日

### 附表：

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期 | 项目编号 | 20180531005 |
| 投标单位名称 |  | 所投标段 | 无分标 |
| 投标单位地址 |  | 邮 编 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手 机 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 招标文件下载截止时间 | 2018年6月20日18:00 王晋 收 |  |  |
| 备注: 单位盖章: |  |  |  |

说明:采购中心将投标人在2018年6月20日18:00之前递交或传真本“投标报名表” 到项目负责人处视为已报名。如果投标人未能按时递交本表，导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

## 第二部分  招标项目要求

一、本次招标，方式为公开招标。

二、招标需求如下：

详见第五部分“技术响应”

三、本项目包含的各项内容均须上门服务。

★ 四、本项目总报价最高不得超过最高限价且各分项报价也不得超过各分项最高限价，否则投标无效。

五、采购合同由中标人与项目需求单位签订、再经政府采购中心见证。

六、验收：通过审查并出具审查意见。

七、交付使用地点：项目需求单位指定地点。

★ 八、付款方式：

8.1.合同签订后，通过项目需求评审后，乙方向甲方开具全额税费发票后支付到合同价格的30%；

8.2.系统通过发包人组织的初步验收，支付到合同价格的70%；

8.3.系统上线试运行并通过发包人组织的最终验收，支付到合同价格的100%；

8.4.为加快项目进度，本次招标内容中的各分项可独立进行验收，甲方按照乙方各分项投标价格按比例进行支付。

九、投标人必须由法定代表人或者获其授权的代理人（具有授权委托书）参加投标、开标仪式，随时接受评委询问，并予以解答。

十、招标说明:

中标人需在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订书面合同，逾期将视为弃权。

## 第三部分  投标人须知

### A  说明

一、适用范围：

本招标文件仅适用于本次公开招标中所叙述项目的服务采购。

二、定义：

“招标人”系指组织本次招标的招标机构；“投标人”系指向招标人提交投标文件的制造(研发)商或供应商；“投标人代表”系指投标人的法定代表人或者获其授权的代理人。

三、投标费用：

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

### B  招标文件说明

四、招标文件的构成：

招标文件用以阐明所需服务、招标投标程序等，具体由下述部分组成：

1.投标邀请

2.招标项目要求

3.投标人须知

4.评标办法

5.技术响应

6.合同

7.投标文件格式

五、招标文件的修改：

招标文件的修改书（若有）将构成招标文件的一部分，对投标人有约束力。

### C  投标文件的编写

六、要求：

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标将被当作废标处理。

七、投标文件的组成：

投标文件应包括报价文件、资格审查文件和商务技术文件三部分内容。资格审查文件及商务技术文件中不得包含投标报价,否则该投标人作无效标处理。

①报价文件

包含投标函、开标一览表、详细报价书。（详见文件格式）

②资格审查文件（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件并同时提供法定代表人身份证正反面复印件，自然人的身份证正反面复印件；

（2）上一年度财务审计报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（第七部分格式）；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）法定代表人授权委托书原件（按第七部分格式填写）和委托代理人身份证复印件（如果使用第二代身份证应提供正、反面复印件，如非中国国籍应提供护照复印件，要求证件有效并与法定代表人授权委托书中的委托代理人相符）；（委托代理时必须提交，否则投标无效）

（8）根据《最高人民检察院关于开展行贿犯罪档案查询工作的管理规定（暂行）》的规定，提交无行贿犯罪记录的证明（无行贿犯罪档案查询地点：投标人当地检察机关或连云港市人民检察院职务犯罪预防处，联系电话：0518-85683570或登录http://218.94.117.252:12301/查询）；

（9）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（10）其它(见第一部分“投标邀请”)；

③商务技术文件

根据项目技术响应（第五部分），包含但不限于“项目团队人员一览表”“类似项目业绩一览表”“工作方案”“售后服务承诺”及投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料等。

八、投标制作要求：

投标人制作的投标文件应按报价文件、资格审查文件和商务技术文件分别装订成册，否则投标无效。投标人应准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件正本各一份，并按“投标邀请”中规定的数量准备报价文件、资格审查文件和商务技术文件的副本。

所有递交的文件封面上应标明“正本”、“副本”以及项目名称、项目编号、投标人名称。若正本和副本不符，以正本为准，副本可以采用正本的复印件。

九、投标报价：

投标人应在明细报价表上列明投标单价、总价等，未全部列示的作废标处理。

十、投标人资格的证明文件：

投标人必须提交证明其有资格进行投标的文件，作为投标人文件的一部分。

十一、投标保证金：

投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件递交截止时间前一工作日按“投标邀请”规定的金额交至连云港市政府采购中心账户上。本次采购项目不接受现金、银行保函等形式的投标保证金。

开标时投标人需出示经连云港市政府采购中心财务部门确认的投标保证金到户证明。

交款方式：转账、网银或者电汇。交现金的投标人应直接将投标保证金存入连云港市政府采购中心的账户上，“收款单位”一栏填连云港市政府采购中心的名称（只以转账或电汇方式退款）。

办理投标保证金手续时，请注明项目编号。

未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。中标供应商的投标保证金自合同签订之日后五个工作日内由连云港市政府采购中心无息退还。

涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其投标保证金暂不退还。

下列情况发生时，投标保证金将由连云港市政府采购中心全部扣除：

（1）投标人在开标后要求撤回投标的；

（2）中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

十二、投标有效期：

投标文件接收截止时间结束后60天内。

十三、投标文件的签署及规定：

1．投标文件正本和副本须打印并由投标人的法定代表人或者获其授权的代理人签字。

2．投标文件中凡出现加行、涂抹或改写，均需由法定代表人或其授权委托人签字，或加盖公章，否则作废标处理。

### D  投标文件的递交

十四、投标文件的密封和标记：

1. 投标人应将投标正、副本文件装入投标文件袋中加以密封，并签字或盖章（公章、法定代表人或其委托代理人的签字或盖章均可），否则不予接收。

2. 投标文件袋的封面应注明项目名称、项目编号、投标人名称、法定代表人姓名，委托代理投标的还应注明委托代理人姓名，否则不予接收。

十五、递交投标文件的截止时间：

所有投标文件都必须按规定的接收截止时间之前送至投标地点，否则投标无效。

十六、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

### E  开标和评标

十七、开标：

1．招标人按招标文件规定的时间和地点进行开标。

2．开标时，投标人须由法定代表人或者获其授权的代理人（具有授权委托书）参加，并签名报到，报到时须出具身份证，证明其出席开标会议，否则，视同认可开标结果。

3．开标时，检查投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标人认为合适的其他内容并记录。

十八、评标委员会：

1．评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2．评标期间，投标人的法定代表人或者获其授权的代理人必须候场。

十九、对投标文件的审查和确定：

1．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2．开标结束后，招标人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

3．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

4．评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

5．评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

二十、投标文件的澄清：

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

二十一、评标原则和方法：

评标时，评标委员会各成员应独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人得分。

评标原则和方法详见第四部分评标办法。

二十二、投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1. 投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；

4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的（含分项最高限价）；

5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

二十三、在招标采购中，出现下列情行之一的，应予废标：

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

### F  中标结果

二十四、中标人的确定

评标委员会推荐三名中标候选人并按顺序排序。

根据采购人委托，由评委委员会直接确定第一中标候选人为中标人。

二十五、中标通知书

(1)中标人确定后，中标结果由连云港市政府采购中心在连云港市政府采购网（www.lygzfcg.gov.cn）公告(中标公告期限为1个工作日)，同时由连云港市政府采购中心向中标人发出中标通知书。

(2)连云港市政府采购中心无义务向未中标人解释未中标原因和退回投标文件。

### G  合同

二十六、签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内与中标人签订书面合同。

2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件(若有)等，均为签订合同的依据。

3.所签订的合同不得对招标文件确定的事项目和中标人投标文件作实质性的修改。

## 第四部分  评标办法

一、评标委员会构成：本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标办法：

综合评分法

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B；商务分C。最终得分=A+B+C

（二）评分标准：（按四舍五入取至小数点后一位）

1.价格分A（总分10分）

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价（万元）

某投标人价格分 A=                                   　×　10分

某投标人投标报价（万元）

评标过程中，不去掉报价中的最高报价和最低报价。

2.技术分B（总分45分）

| 评分项目 | 评分分值 | 评分要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 30分 | 项目采用技术、系统架构阐述。投标人应按照招标文件要求，详细阐述开发建设该项目拟采用的技术、系统框架及实现的性能等方面的内容（5分）。好得4～5分；一般得3～4分；差得0～3分。 |  |
|  |  | 项目建设要求响应。投标人应按照项目主要功能建设要求，响应招标文件技术需求并详细阐述建设思路、各功能模块设计的实现以及对项目技术要求中补充事项要求的响应。（5分）好得4～5分；一般得3～4分；差得0～3分。 |  |
|  |  | 质量及进度保障。根据投标人制定的项目的质量及进度保障措施，是否科学、合理、细致，是否可实施、可度量，是否能保障项目按期优质完成等方面进行评价。（5分）好得4～5分；一般得3～4分；差得0～3分。 |  |
|  |  | 与连云港交通运输综合指挥中心软件工程一期项目的整体性衔接。根据投标人提供的衔接方案及技术合理性、可行性，是否能够保障一期项目与二期项目的无缝衔接，按期优质完成等方面进行评价。（15分）好得12-15分；一般得9-12分；差得0-9分。 |  |
| 现场陈述 | 15分 | 对本项目技术方案进行陈述（15分）；好得12-15分；一般得9-12分；差得0-9分。 注：1、现场陈述者为项目组成员，在陈述现场需提供身份证明。 2、陈述时间不超过10分钟，不是项目组成员参加陈述不得分。 3、陈述顺序为开标会议签到顺序。 |  |

3.商务分C (总分45分)

| 评分项目 | 评分分值 | 评分要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人实力 | 32分 | 1、投标人企业通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证；在有限期内有一个得1分，最高得4分。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 2、 2013年1月1日（以获奖时间为准）至今投标人企业获得省部级及以上奖项；有一个得1分，最高得5分。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 3 、投标人获得类似信息化类软件著作权；有一个得1分，最高得2分。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 4、投标人拟投入本项目的项目负责人具有副高职称得2分，具有正高及以上职称得4分。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 5、投标人拟投入本项目的项目组成员（除项目负责人以外）具有副高及以上职称；有1人得1分，最多得4分；项目组成员须提供在投标企业缴纳的2017年11月-2018年4月社保机构有效证明。 | 证书及社保证明彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 6、2015年1月1日以来，具有省级数据云资源在市县信息化应用的研究成果业绩得10分，以提供《科学技术成果验收证书》封面盖章页和验收意见专家签字页为准。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 7、投标人拟投入本项目的项目组成员（除项目负责人以外）具有信息系统项目管理师证书得1分；项目组成员须提供在投标企业缴纳的2017年11月-2018年4月社保机构有效证明。 | 证书及社保证明彩色复印件，加盖公章 |
|  |  | 8、具备计算机信息系统集成一级资质并同时具有CMMI5软件能力成熟度模型认证或具有工程设计综合甲级资质得2分，最高得2分。 | 证书彩色复印件，加盖公章 |
| 投标人业绩水平 | 10分 | 2014年1月1日至今承担过指挥中心实施类项目业绩： 单个项目业绩合同额大于等于1500万元的每个3分，小于1500万元且大于等于400万元的每个2分，总分最多10分； | 合同复印件加盖公章，须能反映出时间、金额、内容、单位和日期等相关内容 |
| 售后服务及培训 | 3分 | 售后服务方面：根据投标人的售后服务体系，投标文件是否针对本项目要求制定了科学、合理、可行的售后服务方案及技术支持方案等进行评价。培训方面：根据投标人是否根据项目需求，制定了内容明确的培训方案和培训计划进行评价。好得2.4-3分；一般得1.8-2.4分；差得0-1.8分 |  |

（三） 总得分 =价格分 + 技术分 + 商务分

（四） 中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（五） 其他说明事项：

评分细则中要求提供的原件资料，须单独密封并与投标文件同时递交，（在原件密封袋中提供加盖投标单位公章的原件资料清单目录一式两份）。不提供原件及相应证明者，视为不具备该项得分的条件。

## 第五部分  技术响应

# 一、项目描述

## 项目名称、建设单位

项目名称：连云港市交通运输综合指挥中心软件工程二期项目

建设单位：连云港市交通运输局

## 总则

1.本项目为连云港市交通运输综合指挥中心软件工程一期项目的延续与完善，包括系统支撑性软件的建设，业务应用系统软件设计、开发、安装、实施、调试、培训及相关服务等，不包含相关硬件设备（服务器、存储设备等）的采购。基础设施服务由市政府政务云平台提供。

2.功能内容原则：项目主要进行系统支撑性软件的建设、移动应用管理系统、交通地理信息管理系统、交通监测预警指挥系统、协同执法监管系统以及大屏展示系统的建设工作。系统支撑性软件用于为整个项目中的应用软件提供数据支撑以及统一权限管理等基础服务；移动应用管理系统实现对所有APP应用的跳转登录以及业务数据的汇总展示；交通地理信息管理系统实现多元交通信息的图文一体化管理，提供图形显示、信息查询、地图编缉、数据更新和维护等功能；交通监测预警指挥系统实现对道路和重要基础设施的运行监测和协同指挥的功能；协同执法监管系统通过执法信息采集的自动化和执法过程的电子化，提高执法精准度和执法管理效率；大屏展示系统实现对交通信息的图形化展示，为日常监管和各级领导提供综合、动态、准确、直观的交通信息展示和路网监测服务。

3.软硬件运行环境配置原则：系统提供的软硬件配置方案（服务器、存储、操作系统、数据库等）需要充分考虑利用连云港市交通运输局业务应用需求，相关网络环境由市政府政务云平台提供。

4.中标人在签订合同后须根据本招标文件和采购人的要求进一步进行详细需求调研，经调研后需变更的需求内容以采购人和中标人双方签字后的变更文件为准。未明确变更的需求以本招标文件为准。本部分的费用已包含在合同总价中，不涉及费用调整。

5.参加投标的投标人需充分考虑软件应采用具备先进、成熟、可靠、安全、开放、实用、易扩展、性价比高的产品参加项目投标，确保软件使用的稳定性、安全性、后续架构升级的可行性与扩展能力。

6、

## 项目背景

近年来，连云港市强势推进智慧城市发展，要求各行业、各部门做好数据整合、分析和应用的工作。建设连云港市交通综合指挥中心是加快交通行业内外数据整合，积极开展大数据技术在交通运输领域的科学应用，加快实现连云港市交通运输现代化的需要。连云港市交通运输局经过多年的信息化建设以及连云港交通运输综合指挥中心软件工程一期项目的实施，已经为交通综合指挥中心的建设打下了一定的基础，随着二期项目的启动，最终实现对连云港交通运输综合指挥中心软件项目的整体建设与进一步完善。

“十三五”是市局发展智慧交通的关键时期，为进一步加快我市智慧交通建设步伐，结合相关实际，同步开展系统支撑性软件、移动应用管理系统、交通地理信息管理系统、交通监测预警指挥系统、协同执法监管系统以及大屏展示系统的实施建设工作。

## 建设现状

连云港市交通运输系统经过长期的信息化建设，在基础设施和网络互连方面已具备一定基础，在信息服务和业务系统方面尚有较大提升空间，具体情况概述如下：

（1）信息化应用系统现状

目前，交通运输局及各业务处在用的信息化应用系统主要是由省厅（含业务局）统一推进部署的系统，部分由市局、市政府和各部门自行开发的系统，如OA办公自动化系统、视频会议系统等组成。系统数量50多个，信息系统功能丰富、种类繁多，是构成连云港市智慧交通的重要组成部分。软件一期项目已完成对省市数据资源共享应用模型的建设以及部分业务数据的交换共享，二期项目中如何进一步消除信息孤岛、打通数据链路，是智慧交通需要进一步解决的问题。

（2）数据资源现状

现有的网络链路虽然已基本建成并整合了部分数据资源，然而部分业务部门的数据依然需要通过互联互通和信息共享来拓展信息化的管理与应用。在未来大数据环境下，进行资源整合，实现数据共享依然是连云港市交通运输局信息化发展的首要任务。市局的数据资源包括自建信息化系统的业务数据以及从省厅交换共享的业务数据，下一步将重点实现与省厅和全市各业务部门的交通地理信息基础数据、路网监测及应急资源数据的交换与共享。

（3）连云港市交通运输综合指挥中心软件工程一期项目

连云港市交通运输综合指挥中心软件工程一期项目包含省市数据资源共享应用模型、综合指挥中心行业大数据管理系统、数据共享与交换系统、交通统计决策支持系统、交通运输信用管理系统以及智慧交通信息门户系统。其中，省市数据资源共享应用模型主要是通过分析省市已有信息资源、数据资源共享交换现状和需求，形成连云港市交通运输行业信息资源目录并建立数据仓库模型，研究并建成数据开放应用可视化模型，为其他信息化系统建设夯实数据结构基础；综合指挥中心行业大数据管理系统通过数据资产管理将各类数据进行统一汇聚，促进信息资源的优化提升，建立规范、高效的数据管理机制；数据共享与交换系统主要用于实现市局交通数据与省厅、各业务处及相关部门的共享与交换，通过设计高性能数据集成子系统，与现有各部门业务系统进行对接，通过交换各信息主体间的共享策略来构建数据共享交换平台；交通统计决策支持系统主要实现对数据的深入分析和挖掘，并在统计分析的基础上，实现统计分析数据的可视化工作；交通运输信用管理系统在数据归集的基础上实现信用信息在各级交通运输主管部门之间以及其他部门的数据交换，满足与省厅信用信息服务平台、交通运输行业业务管理平台、区域（省、市）信用信息服务平台、重点领域其他行业信息平台等信用信息交换需要；智慧交通信息门户系统支持通过权限映射的方式，实现各类系统在一次登陆后直接根据权限访问其他业务系统，并且实现个人主页的定制化开发，将用户的关注内容以个人主页的形式进行展现。

## 项目目标

（1）系统支撑性软件建设，完善交通行业数据中心

交通运输综合指挥中心软件工程一期已经完成了行业数据中心主要应用系统的建设，本期项目通过采购通用支撑软件以及开发统一权限管理功能完善行业数据中心，为整个项目中应用软件提供数据支撑以及统一权限管理等基础服务。

（2）移动应用管理系统，实现移动应用数据的整合

本项目移动应用管理系统的建设主要分为四个部分：首先，对于市局已建成的各项APP系统，移动应用管理系统可以对APP登录界面进行整合，在同一个界面中实现各项APP系统的跳转登录；其次，通过整合一期项目中已获取的交通数据信息以及二期新增的业务数据，移动应用系统可进行所有数据的汇总展示，作为交通大数据的展示窗口；同时，系统需支持应用授权策略，添加用户管理的功能，满足特殊应用只能给特定人员下载使用；最后，本期建设的移动应用管理系统需充分考虑数据的扩容，为未来将要建设的APP系统预留相应的接口，以实现数据的集中展示。

（3）交通地理信息管理系统，形成行业GIS统一标准

目前全市交通管理部门存在地图应用种类繁多，相互孤立，对接繁琐，GIS系统标准尚未统一等问题。交通运输局及各业务处信息化建设过程中如需要对接地理信息需频繁地去国土资源等部门或单位对接地理信息数据，这就存在着流程繁琐、业务复杂、建设周期长等问题。本期项目通过整合全市交通基础地理信息和管理信息，建设地理信息数据库，实现多元交通信息的图文一体化管理，提供图形显示、信息查询、地图编缉、数据更新和维护等功能，为交通道路规划、运输线路规划、运输调度管理、交通应急指挥等提供数据支持。

（4）应急指挥信息应用系统，实现监测应急一体化

考虑到全市交通管理部门尚未建立统一的应急监控、指挥调度系统的现状，本期项目将进行道路和重要基础设施的运行监测和预测预警系统的建设，提升交通运输运行信息化水平，落实“看得到、听得见、调得动”的战略方针，完善应急指挥机制，实现监测、执法、应急一体联动，为实现交通运输监管的科学化、实时化和智能化提供技术支撑。

（5）协同执法监管系统，实现执法高效规范化

“协同执法监管系统”是交通行业路政执法、运政执法、上航执法的信息化支撑平台。系统旨在推广交通行业执法监管的透明化和标准化，提高执法精准度和执法管理效率，实现执法信息采集的自动化和执法过程的电子化。系统包括桌面版和移动版两种应用版本（移动版包括手机移动执法APP以及协同执法监管APP，其中协同执法监管APP将在建设完成后统一集中整合到移动应用管理系统中去；桌面版即协同执法监管系统），通过协助执法人员完成信息查询和执法管理等事务，促进交通执法的透明、高效和规范化。

（6）大屏展示系统，全方位展示交通信息

本项目充分利用全市十三五发展规划的建设成果以及省厅的数据资源，整合全市交通信息资源和应用资源，建设连云港市交通运输综合指挥中心大屏展示系统。通过大屏展示系统的建设，可以实现对交通信息例如交通设施、交通运行、安全监管、公众服务、行业治理等主题的图形化展示。以指挥中心新建大屏幕展示方式，为中心日常监管和各级领导提供综合、动态、准确、直观的交通信息展示和路网监测服务。

## 项目范围与边界

### 1.6.1 项目范围

根据《连云港市交通综合指挥中心工程可行性研究报告》，连云港市交通运输综合指挥中心软件工程共分为两期进行建设。软件工程一期项目已于先期建设，本期为连云港市交通运输综合指挥中心软件工程二期项目，具体包括系统支撑性软件、移动应用管理系统、交通地理信息管理系统、交通监测预警指挥系统、协同执法监管系统以及大屏展示系统这六个分项的建设。投标人需充分考虑到本项目与我局已经建设的“公众出行服务平台”、“视频联网监控平台”和“连云港市交通运输综合指挥中心软件工程一期项目”建设分项的数据交换共享、数据接口以及数据整合等功能的实现。

### 1.6.2 工程边界

数据来源边界：本项目中标人需要完成与江苏省交通运输厅与连云港市交通运输局下属各业务处室的数据对接工作，具体对接数据主要包括：交通地理信息基础数据、道路和重要基础设施的运行监测数据和应急资源数据等信息。考虑到省级公路水路安全畅通与应急处置系统也提供了支撑市县层面开展应急处置工作的功能，本次工程建设将优先考虑利用其现有功能。

数据共享边界：本项目中标人需要实现与江苏省交通运输厅、市交通局下属各业务处室（可根据具体情况调整）、市交通局已建设的“公众出行服务平台”和“视频联网监控平台”实现数据交换，对各类数据进行整合与管理，并能够为交通局已建设的各业务系统提供数据共享接口。本项目中实现的所有数据交换共享功能，需要能够无缝对接进“连云港市交通综合指挥中心软件工程一期”中的各建设分项，最终实现连云港市交通运输综合指挥中心所有软件系统内部之间以及与外部系统数据的交换和共享。

数据统计分析边界：大屏展示系统需要对软件一期项目以及本项目中采集到的数据进行统计分析以及上屏展示。同时，大屏展示系统应该具备丰富的扩展性，在全市数据资源和信息化水平提高后，可以对新的数据进行统计分析，并可以支持多种图表形式的可视化展示。

软件系统的扩展边界：本项目作为连云港交通综合指挥中心软件工程二期项目需要从三方面充分考虑软件的扩展性：一是，应充分考虑到与“连云港交通综合指挥中心软件工程一期项目”的对接，预留好数据及功能接口；二是，应充分考虑到与市交通局已建信息化系统间的数据对接，如“公众出行服务平台”和“视频联网监测平台”。三是，随着信息化水平的不断提高，各类数据资源和业务流量将不断增加，故系统应具备一定的可扩展性，可以在未来通过增加标准接口等手段进行扩容。

运行环境的边界：本项目中标人需要提供保障系统正常运行的硬件设备配置方案及清单，涉及到的支撑硬件采购不属于本标范围（如服务器等），由业主负责采购提供。

## 建设原则

本工程作为连云港交通综合指挥中心软件工程二期项目，承担着全市各类交通数据资源整合、统计分析，可视化展现的功能，其建设的过程需遵循以下几个建设原则：

（1）机制引领，夯实基础

项目首先重点考虑如何构建协同建设、协同管理和协同维护的信息化管理机制，从机制和制度上使数据融合共享和业务关联协同成为可能。

（2）建立标准，整合资源

在数据层面将重点理清各业务部门关系，梳理跨部门、跨业务、跨区域需要关联和交互的业务数据，同时归并整合各部门及单位的业务数据，并对相关业务流程进行规范化设计。做好与江苏省交通运输厅信息中心和市政府数据的交换共享，全面整合交通运输系统现有的信息资源以及与综合交通运行监测及应急指挥相关的信息资源。

（3）重点示范、持续优化

要按照业务需求和功能需要逐步完善，分步实施。在系统建设中要充分预留相关接口，在分步实施的过程中充分利用现有资源，避免重复建设。交通应急管理体系也需要在运作中不断完善和优化，对应的管理体系也必须能够进行持续优化，这就要求系统具备可持续的完善能力。

# 二、主要建设内容

## 项目总体建设范围

根据省厅年度目标任务要求及我局智慧交通工作进度安排，我局已先期开展了“公众出行服务平台”、“视频联网监测平台”以及“连云港交通运输综合指挥中心软件工程一期项目”的建设工作。为进一步加快推进智慧交通建设，满足省市数据资源共享应用的实际需求，加强我市交通运输行业信息资源的整合和深化利用，初步实现数据支撑下的辅助决策功能，作为软件一期项目的延续和完善，本期将开展连云港市交通运输综合指挥中心软件工程项目二期的建设，主要内容包括：系统支撑性软件、移动应用管理系统、交通地理信息管理系统、交通监测预警指挥系统、协同执法监管系统以及大屏展示系统的建设工作，具体如下：

## 系统支撑性软件

本期项目承接连云港市交通运输综合指挥中心软件工程一期项目，继续完善行业数据中心的建设。在本期项目中拟继续完善行业系统支撑性软件的建设，主要包含关系型数据库以及统一权限管理软件等。其中统一权限管理软件需实现智慧交通信息门户系统中的分级管理功能，用户信息由各部门用户自行更新相关数据。

表3-1系统支撑性软件建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能点 |
| --- | --- |
| （一） | 关系型数据库管理软件 |
| （二） | 统一权限管理 |

## 移动应用管理系统

本项目移动应用管理系统的建设主要包括：对市局已建成的各项APP系统登录界面进行整合，在同一个界面中实现各项APP系统的跳转登录；通过整合一期项目中已获取的交通数据信息以及二期新增的业务数据，移动应用系统可进行所有数据的汇总展示，作为交通大数据的展示窗口。同时，移动应用管理系统需支持应用授权策略，并为未来将要建设的各系统预留相应的数据接口，以实现各项系统以及业务数据的集中登录展示。

1、跳转登录

移动应用管理系统要求能够对第三方移动应用实现跳转登录，在移动端的统一界面下实现所有APP应用的跳转登录，简化操作，提供良好的用户体验。

2、数据整合

通过整合软件一期项目中已获取的交通数据信息以及二期新增的业务数据，移动应用系统可进行所有数据的汇总展示，作为交通大数据的展示窗口。

3、支持应用授权策略

为保障移动应用的安全性，连云港市交通运输局移动应用管理系统要求能够提供为应用添加用户管理的功能，满足特殊应用只能给特定人员下载使用，并充分考虑用户权限，解决在特殊条件下移动应用授权的问题。

4、预留数据接口

随着交通运输局信息化系统的建设与发展，越来越多的移动应用和业务系统将不断涌现。本期建设的移动应用管理系统将充分考虑数据的扩容，为未来即将建设的APP及系统预留相应的接口，以实现数据的集中登录展示。

表3-2移动应用管理系统建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能点 |
| --- | --- |
| （一） | 跳转登录 |
| （二） | 数据整合 |
| （三） | 应用授权 |
| （四） | 接口预留 |

## 交通地理信息管理系统

“交通地理信息管理系统”利用省交通地理信息服务平台的建设成果，依托先进的服务式GIS技术，建设全市统一的交通地理信息数据库，具体建设内容包括：获取江苏省交通运输厅已有的地图基础数据、交通运输局各业务处室已有的地图基础数据、各业务系统现有的业务图层等，并将所有信息整合到连云港市交通地理信息库中。实现全市与省厅、省市公路和水路相关部门的地理信息资源整合，实现静态与动态交通信息的融合，在此基础上构建全市统一的地理信息系统，开发具备数据管理、维护、信息展示和支撑交通应用系统使用的地理信息服务。

具体而言，统一地理信息系统的建设内容如下：

（1）交通地理信息数据库建设

交通地理信息库建设的信息来源主要是将江苏省交通厅提供的最新的基础地理信息数据与全市各业务处所提供的基础地理信息数据相整合，形成全面统一的连云港市基础地理信息数据，包括基础数据图层、影像和矢量地图等。

以全面统一的连云港市基础地理信息数据为底图，采集和整合经过标准化处理的交通专题数据（公路、水路、客运场站、内河港口等），形成全市统一的交通地理信息数据库，并作为交通行业应用及长期更新维护的数据基础，包括业务数据图层、动态感知图层等。

（2）地理信息服务接口建设

在交通地理信息数据库基础上构建全市统一的地理信息服务系统，开发具备数据管理、维护、信息展示和支撑交通应用系统使用的地理信息服务接口。

表3-3交通地理信息管理系统建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能点 |
| --- | --- |
| （一） | 基础数据图层 |
| （二） | 影像和矢量地图 |
| （三） | 业务数据（20余类）图层 |
| （四） | 动态感知图层 |
| （五） | 定制专题图接口 |

## 交通监测预警指挥系统

“交通监测预警指挥系统”的建设内容主要包括：交通运输监测预警子系统、协同指挥与应急救援系统。其中，交通运输监测预警子系统主要用于实现交通流量监控、路网视频监控、智慧航道监控，以及公交智能调度信息、重点营运车辆监控信息、危化品车辆运行监测信息和其他运行监测信息的展示。协同指挥与应急救援系统主要用于实现事件监测预警、预案管理与响应、应急资源管理以及与省厅安全畅通系统的对接。

交通监测预警指挥系统通过对“监测预警”和“应急指挥”的建设，通过上联省厅，横联市政府相关单位，并为区县预留数据接口，实现省、市、县各级数据的共享与交换，通过对道路交通运行状态、交通运输异常事件的动态监测和宏观管控，对全市交通应急资源的监控和调配，为“信息交互、统一协调、分级指挥、一致行动”的应急联动机制提供强有力支撑。

### 2.5.1 交通运输监测预警子系统

交通运输监测预警子系统通过对交通流量监控、路网视频监控、智慧航道监控，以及公交智能调度信息、重点营运车辆监控信息、危化品车辆运行监测信息和其他运行监测信息的查看，实现以下功能：

（1）系统数据的查看与分析

利用系统的共享数据，人工上报数据，提供中短周期内的交通运行态势及影响的分析预测，对路网中可能发生的安全隐患进行相应的分析预测。

（2）交通资源的管理与监督

实现相关单位、队伍、物资设备、通信保障等资源的统筹与调拨，对资源调度与使用的全过程进行监督。

（3）交通事件处置结果分析

具备对事件处置过程进行评估的功能，智能化地实现交通事件过程再现、事件评估、统计分析、综合报告等过程。

（4）日常安全维护资源管理

实现对日常安全维护相关单位、维护队伍、物资设备、通信保障等资源的统筹、调拨及分配，实现对日常安全维护资源调度与使用的全过程监督。

### 2.5.2 协同指挥与应急救援系统

协同指挥与应急救援系统通过对事件监测预警、预案管理与响应、应急资源管理以及与省厅安全畅通系统的对接等功能的建设，体现“平战结合”的特点。日常情况下能够与各级交通管理部门，特别是与基层交通管理部门的行业运行管理紧密结合，为其提供监测、监控、预警、出行诱导等功能支撑；应急时则能够在“属地管理、分级负责”的总体原则下，满足各级交通管理部门进行应急指挥处置的功能需求。

交通运输局交通安全应急指挥系统应与局下各业务处应用系统有效衔接，与省厅、省政府、市政府及其相关部门应急指挥系统高速协调，快速实现全市交通突发事件的上报以及资源的调度。

（1）应急处置

各级应急管理机构需要负责和参与的事件包括：由交通运输局牵头，各类突发事件发生时，由交通运输局及下属单位配合其它部门开展各类突发事件的应急处置工作。

（2）部门协同

1）市内交通行业内部各部门间协同需求

交通运输局在进行路网运行管理和应急处置时，需内部相关单位开展业务协作，在协作过程中需进行数据的交换与共享。

2）与上级政府部门及其他行业部门协同需求

交通运输局在进行路网运行管理和应急处置时，需与公安、地质、气象、安监等部门开展业务协作，在协作过程中需进行数据的交换与共享。

### 2.5.3 建设内容一览表

表3-4监测预警指挥系统建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能 |
| --- | --- |
| （一） | 交通运输监测预警子系统 |
| 1 | 交通流量监控 |
| 2 | 路网视频监控 |
| 3 | 公交智能调度信息 |
| 4 | 智慧航道监控 |
| 5 | 重点营运车辆监控信息 |
| 6 | 危化品车辆运行监测信息 |
| 7 | 其他运行监测信息 |
| （二） | 协同指挥与应急救援系统 |
| 1 | 事件监测预警 |
| 2 | 预案管理与响应 |
| 3 | 应急资源管理 |
| 4 | 与省厅安全畅通系统对接 |

## 协同执法监管系统

由于交通运输局组织机构即将改革调整，本系统最终建设内容会依据建设单位需求做相应调整，本期先完成招标，但暂缓建设。目前初步拟定的建设方案如下：系统由两个版本组成，一是移动版，包括手机移动执法APP以及协同执法监管APP，其中协同执法监管APP将在建设完成后统一集中整合到移动应用管理系统中去。二是桌面版，即协同执法监管系统。

1、移动版，手机移动执法APP

考虑到移动执法APP主要用于辅助与支撑外场执法作业的进行，在功能上主要设置信息查询、信息互动和现场作业等功能。信息查询通过设置不同的模块用于查询基础信息以及业务办理流程。信息互动用于实现指挥调度平台与各执法单元和各部门之间的信息互通。现场作业用于实现违章行为过程现场取证上报的功能。

2、桌面版，协同执法监管系统

为实现执法和安全管理闭环，通过搭建协同执法监管系统，实现前台、后台信息的协同共享。同时根据用户视图需要，平台分五大功能域，分别为执法管理、执法调度、预警管理、应急处置和统计报表。

3、移动版，协同执法监管APP

协同执法监管APP是电脑版协同执法监管系统的移动版应用。它主要是保持与前后台信息的协同共享，方便用户在手机端也可以实时查看协同执法信息，并作为电脑版系统的辅助查看应用。协同执法监管APP主要实现执法信息、调度信息、预警管理和统计报表四大功能。

表3-5协同执法监管系统建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能点 |
| --- | --- |
| （一） | 手机执法APP |
| 1 | 信息查询 |
| 2 | 信息互动 |
| 3 | 现场作业 |
| （二） | 协同执法监管系统 |
| 1 | 执法管理 |
| 2 | 执法调度 |
| 3 | 预警管理 |
| 4 | 应急处置 |
| 5 | 统计报表 |
| （三） | 协同执法监管APP |
| 1 | 执法信息 |
| 2 | 调度信息 |
| 3 | 预警管理 |
| 4 | 统计报表 |

## 大屏展示系统

本项目充分利用全市十三五发展规划以及省厅数据中心的建设成果，采用面向服务体系架构（SOA），整合全市交通信息资源和应用资源，具体包括：交通运输综合指挥中心软件工程大数据管理系统及各应用系统中的业务数据、市局其他应用系统中包含的业务数据、省厅数据中心现有的数据资源。通过运用成熟、主流的信息技术，建立连云港市交通运输综合指挥中心大屏展示系统，以处置中心新建大屏幕的展示方式，为中心日常监管和各级领导提供综合、动态、准确、直观的交通信息和路网监测服务。根据对交通运输局业务和功能需求的分析，交通运输综合指挥中心大屏展示系统包括交通设施、交通运行、安全监管、公众服务和行业治理五大专题域，每个专题根据业务需求进一步细化，实现对全市关键业务、关键数据的集中展示。

表3-6大屏展示系统建设内容一览表

| 序号 | 系统/模块/功能点 |
| --- | --- |
| （一） | 交通设施 |
| （二） | 交通运行 |
| （三） | 安全监管 |
| （四） | 公众服务 |
| （五） | 行业治理 |

# 三、主要技术要求

## 总体技术要求

（1）系统各项技术应遵循国家相关标准和技术体制及交通行业颁布的相关规范，没有相应国家标准则须遵循国际标准。投标人应向招标方提供成熟的系统软件技术或产品。其各项技术应保证具有开放性、可移植性、兼容性和可扩展性。

软件采用基于B/S且面向服务体系架构（SOA）的思想进行设计，系统软件体系结构设计上应支持大数据量的扩展，以能够适应业务的不断发展和用户规模的扩大，同时应具有较强的灵活性、可操作性和可扩展性。

软件要支持用户使用主流的浏览器进行操作，如：IE（10.0及以上版本）、Chrome。

整个应用软件系统要能够连续7*24小时不间断工作，应用软件中的任一模块更新、加载时，在不更新与上下模块接口的前提下，不影响其它模块的运行。

应用软件应具备良好的安全性和可靠性。保证数据不被非法盗用和修改伪造，保证数据的一致性；对系统故障等能采取多种检查和处理手段。

（2）应用软件应具良好的可扩展性，系统应具有良好的伸缩性，可以随着网络规模的增长平滑扩展；还应具有后向兼容性，当版本升级后低版本系统中的数据应自动迁移到高版本系统中。

（3）支持对大数据量的处理，要求数据库、表、索引要有一定数据量的扩展，来满足信息量的增加。同时软件系统应易操作、易管理，具有良好的用户操作界面。

（4）投标人应确保其需求分析报告、技术建议以及所提供应用软件系统的完整性和可用性，保证应用软件系统能够投入正常运行。

## 系统框架要求

各分项系统的设计需要有良好的总体构架，可扩展、易维护。

（1）软件架构

系统主体要求B/S方式来进行软件部署，充分运用成熟技术进行开发，软件架构要求具备开放性，提供完整规范的开发接口；系统建设应有层次，要求可扩展且易维护。系统建设各模块关系要低耦合性，数据和业务分层，未来可以通过系统升级不断完善系统。

（2）软件平台

系统的设计开发应根据系统的具体要求，选择比较通用的、较新版本的开发工具和平台进行开发，所选工具需与现有的软件平台具备很好的兼容性。

要求能够支持主流操作系统；

在系统硬件资源允许的条件下（如服务器内存不小于16G），对超大型数据库及结构化/非结构化查询实现响应的时间能够达到秒级。

语言支持：简体（GBK）、繁体（BIG5）、西文（ASCII）、国际统一码（Unicode）。支持中西文混合检索。

④网络架构：支持TCP/IP协议。

## 性能要求

（1）所有系统登录时间3秒以内；

（2）界面友好、操作简单、功能完善、系统维护性好；

（3）百万数据量，数据检索客户端响应相对时间≤3秒；

（4）数据质量检测，支持百万级记录10s内完成；

（5）良好的信息提示功能，包括信息检索和信息提醒，异常提示功能；

（6）支持可视化的数据统计分析，所有数据可以合理应用表格、趋势图、柱图、仪表盘等表现形式进行数据直观展示；

（7）系统具备一定的扩展性，要能够实现对已有业务数据的接入，在后期信息化建设水平提高、业务量增加后，可以通过硬件扩容等手段实现系统扩容。

## 文档输出要求

文档的打印采用打印内容导出到MS Excel或Word文档中。

## 日志要求

所有系统异常即错误记录采用服务的方式统一处理,系统将捕获的异常信息提交给错误处理服务。

## 数据库建设要求

数据库的设计和建设必须符合《江苏省交通基础数据库设计规范》，在数据库设计过程中需要注意以下方面：

（1）数据库设计必须标准化和规范化

采用标准化和规范化的数据库设计原则，数据库的表结构、索引、触发器等设计必须合理高效。

（2）数据库设计应保证完整性

能够防止合法用户使用数据库时向数据库中添加不合语义的数据。

为了提高应用程序的运行效率，保证数据库的完整性，应充分利用基于DBMS的完整性控制机制来实现业务规则。

在保证数据库完整性的同时应充分考虑系统的效能。

（3）充分考虑对历史数据的处理

数据库的设计应充分考虑对历史数据的迁移和处理机制。

## 系统运行环境设备配置方案要求

本项目中标人需要考虑保障本系统正常运行的软硬件设备配置方案并提供详细的配置清单，涉及到的硬件采购不包含在本标范围，由业主负责采购提供，投标人需要完成软件系统的安装、调试和培训等相关服务工作。设备配置主要包括服务器、存储设备、相关的第三方软件及自有开发应用软件等的配置，配置方案应满足以下要求：

（1）中标人应根据本系统功能需求和软件架构等要求进行软硬件设备的配置建议，应根据设备功能、性能和安全等因素综合考虑基础配置及冗余配置。设备配置建议中应包含相应所需的软件配置；

（2）中标人所提供的软硬件设备配置建议应能在容量、能力、性能和管理要求等方面应满足本技术文件要求；

（3）中标人应列出建议软硬件设备所能提供的特性和业务功能。

# 四、其他要求

## 4.1 项目进度要求

（1）2018年11月30日前完成系统上线初验（除协同执法监管系统）。通过初验后，系统进入试运行；

（2）2019年11月30号前完成终验；

（3）应标方需要在建议书中给出详细的进度安排计划表（采用相对时间），并说明各个阶段的工作安排、以及双方的协调配合问题；

（4）本次招标内容中的各分项，根据具体实施情况，先行建设完成的先行进入试运行及使用。

表1 项目进度要求

| 序号 | 建设内容 | 实施时间（工期） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统支撑性软件 | 2018年11月30日前完成 |
| 2 | 移动应用管理系统 | 2018年11月30日前完成 |
| 3 | 交通地理信息管理系统 | 2018年11月30日前完成 |
| 4 | 交通监测预警指挥系统 | 2018年11月30日前完成 |
| 5 | 协同执法监管系统 | 2019年11月30日前完成 |
| 6 | 大屏展示系统 | 2018年11月30日前完成 |

## 4.2 项目质量要求

投标人应提出对连云港市交通综合指挥中心软件工程二期项目中系统软件开发质量保证措施：

（1）功能完备性

- 系统应依据规范实现完善、准确的功能。

（2）扩展性

- 系统应具有良好的可扩展性，满足不断增长的用户规模和网络规模的需求；

- 应用软件中的任一模块更新、加载时，在不更新与上下模块接口的前提下，以不影响业务运转和服务为原则。

（3）安全性

- 应用系统应保证数据不被非法盗用和修改，保证数据的一致性，对系统故障等能采取多种检查和处理手段；

- 不同的操作人员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

（4）灵活性

- 为了向客户提供灵活多样的服务，快速适应新业务的开展，应用软件的设计应采用灵活的结构，支持用户灵活配置；

- 支持可视化、自定义的报表配置和生成。

（5）易用性

- 系统应易于安装和使用，应具有良好的客户操作界面，为方便使用，系统应具备导航栏；

- 良好的信息提示功能，包括信息检索和信息提醒，异常提示等。

（6）可维护性

- 系统应易于分析和测试；

- 系统应易于修改，对系统的修改，不影响其他系统的正常运行；

- 系统应易于扩展，新增服务时要求对系统做尽可能少的修改；

- 系统在运行过程中发生的错误应该有明确的错误提示。

## 4.3  维护与技术服务的要求

### 4.3.1 系统维护

开发单位应该具备与系统相适应的服务和维护能力，并在江苏省有固定的场所及人员负责项目的开发和维护工作。

### 4.3.2 系统升级

投标人应提供五年软件系统免费版本升级（不含甲方要求增加的功能）。

### 4.3.3保修期（免费运维期）

从最终验收完成之后的五年为保修期（免费运维期）。

### 4.3.4保修期（免费运维期）内服务

- 保修期（免费运维期）内投标人应提供7x24小时技术支持服务。

保修期（免费运维期）内在系统发生严重故障的情况下,投标人应在24小时内解决故障。

## 4.4 人员培训要求

- 培训要求

投标人应在投标文件中提交投标培训计划，应免费提供详细的培训教材（使用手册）和培训课程。

投标人需提供现场培训、集中培训。

- 培训内容

现场培训：对系统操作员和系统维护人员就有关系统操作、使用和维护等方面进行技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的日常维护方法以及操作命令的使用；了解系统的体系结构和工作原理；熟悉应用系统，掌握应用软件的维护，直至能熟练地独立操作。

集中培训：针对项目中所涉及的软件，提供专门的集中培训。

## 4.5 知识产权要求

投标人须承诺：开发所涉及的软件知识产权为投标人合法所有或经合法授权；中标投标人应保护采购方在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，中标投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。针对本项目开发所有成果版权属于采购方所有，系统最终验收完成后10个工作日内，针对本项目开发的源代码及所有文档资料全部上交连云港市交通运输局。

# 五、 交付

本项目开发完成后应提交的成果包括（但不限于）：

- 以光盘介质提供系统安装程序及针对项目本身的完整的软件源代码、源程序、接口协议等；

- 项目软件使用手册，分别以光盘介质和纸介质提供，一式两份；

- 软件需求规格说明书、软件详细设计，分别以光盘介质和纸介质提供，一式两份；

- 软件自测报告，分别以光盘介质和纸介质提供，一式两份；

（5）第三方检测机构出具评测报告（第三方检测机构需有相关检测资质，取得业主同意后，由中标人负责委托，检测费用包含在投标报价中），分别以光盘介质和纸介质提供，一式两份；

（6）软件验收报告，分别以光盘介质和纸介质提供，一式两份；

（7）其它相关文档。

交通综合指挥中心软件工程二期项目需在2019年11月30日前完成全部验收工作和成果交付。

# 第六部分  合同

连 云 港 市 政 府 采 购

合同

合同编号：

采购人：

中标单位：

目  录

合同书

- 中标通知书

- 履约保证金缴纳证明

- 项目更改及补充文件

- 投标报价表

- 中标单位澄清函

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同

项目名称：连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期

项目编号：

甲方：（买方）_连云港市交通运输局__

乙方：（卖方）_________

见证方：连云港市政府采购中心

甲、乙双方根据本集中采购机构  连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期       项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、下列文件应作为本合同的组成部分：

1、合同书及附件(含澄清文件，如果有)；

2、成交通知书；

3、响应性文件。

……

二、上述文件应认为是互为补充和解释的，但如有模棱两可或互相矛盾处，以上面所列顺序在前的为准。

三、项目周期初步安排如下：

3.1、项目需求分析和系统技术方案设计：

3.2、代码编写：

3.3、内部功能测试：

3.4、代码改造：

3.5、功能测试：

3.6、系统正式运行 ：

3.7、系统支持、维护及升级服务：5年

四、甲乙双方的权利和义务。

（一）甲方的权利和义务
　　4.1．按本合同的付款条款约定进度、比例支付所需款项。
　　4.2．负责项目中的领导、组织和协调工作。
　　4.3．提供场地、人员、相关设备、必要的文档资料和数据，并应满足系统对运行环境的基本要求。

4.4．合理使用系统，对发现问题及时通知乙方
　　a） 甲方定期做好系统数据备份，并对备份数据进行妥善保管。
　　b） 甲方在应用过程中发现软件出现异常，应及时与乙方取得联系，并记录当前故障现象，便于乙方作出诊断。
　　c） 甲方在乙方服务人员服务完成后，配合检查软件系统运行是否正常。

4.5、违反合同约定的，依照合同承担相应违约责任。
　　（二）乙方的权利和义务
　　4.6 按照本合同所规定的时间完成系统开发涉及各节点的相关工作，及时向甲方交付产品及附属材料；无偿向甲方提供相应的软件使用文档，包括《操作手册》，并保证上述文档的清晰、完整和正确.； 
　　4.7 及时对甲方相关人员进行培训，及时完成系统软件的开发、安装、调试及数据初始化，并接受甲方验收。验收不合格的，及时进行整改，完善，直至达到验收标准。
　　4.8 按照合同约定，承担相应的产品质保责任。乙方对甲方在使用软件过程中，因设备故障、操作失误等造成的数据丢失及时安排技术人员进行恢复。

4.9 违反合同约定的，依照合同承担相应违约责任。

五、 知识产权和保密协议

5.1乙方交付给甲方的连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期项目有关软件知识产权归属甲方。乙方未经甲方同意，不得转让他人或者用于别处。

5.2对于系统开发、实施过程中获取的与甲方有关的系统信息、商业机密、内部管理信息，乙方应进行保密，不得复制或者泄露。

5.3乙方违反本条约定的，应按照合同金额30%向甲方支付违约金，并承担由此给甲方造成的损失。

（按采购文件第五章技术要求中内容确定，如有调整需经双方商定）

六、付款方式：本合同的总金额是完成本合同所规定义务的一切费用，包含发票税费在内。其余由乙方包干使用，甲方将按进度分期支付。

6.1.合同签订后，通过项目需求评审后，乙方向甲方开具全额税费发票后支付到合同价格的30%；

6.2.系统通过发包人组织的初步验收，支付到合同价格的70%；

6.3.系统上线试运行并通过发包人组织的最终验收，支付到合同价格的100%；

6.4.为加快项目进度，本次招标内容中的各分项可独立进行验收，甲方按照乙方各分项投标价格按比例进行支付。

七、履约保证金、质保金和保修期（免费运维期）

7.1 本项目软件产品免费版本升级5年（不含甲方要求的功能增加），保修期（免费运维期）5年（自交货验收合格之日起计）。

7.2 履约担保金为合同价格的5%，乙方需在签订合同前向甲方支付履约担保金，项目最终验收后，履约保证金按合同价3%自动转为质保金，余额退还乙方。如保修期（免费运维期）内乙方提供的产品、设备经验收无质量问题，或者出现质量问题后乙方及时按照约定履行了质保义务，待保修期（免费运维期）满后由采购人接到申请退付意见书后在15个工作日内无息交与乙方。

7.3如因乙方违约导致甲方使用、没收履约担保金的，如合同未解除，甲方有权在没收、使用履约担保金后十五日内通知乙方补齐。乙方拒不按时补齐的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方支付的款项，并要求乙方承担由此造成的甲方损失。

八、违约责任

8.1 乙方不能按合同约定进度、要求提供产品设备及成果的，每逾期一天，应按照合同金额1%向甲方支付违约金。逾期累积超过30日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方支付的款项，并要求乙方承担由此造成的甲方损失；

8.2 乙方在免费运维期内，遇到运行故障，不能在约定期限内排除故障的，乙方每延迟一小时，应按合同金额的1%向甲方支付违约金。累积延迟超过30个小时的，甲方有权解除合同，要求乙方返还甲方支付的款项，并要求乙方承担由此造成的甲方损失。

8.3 甲方不能按照进度要求支付价款的，每逾期一天，按照逾期金额的1‰向乙方支付违约金。

九、不可抗力事件处理

9.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延

长，其延长期与不可抗力影响期相同。

9.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

9.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、诉讼

10.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。

十一、合同生效及其它

11.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经集采机构见证盖章后生效。

11.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

11.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门

各执一份。

甲方：连云港市交通运输局                 乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：连云港市政府采购中心             签订日期：      年  月  日

## 第七部分  投标文件格式

连 云 港 市 政 府 采 购

投标文件

(报价/资格审查/商务技术)文件

（正/副本）

项目名称：连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期

项 目 编 号：20180531005

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

委托代理人：

日      期：

请投标人按照“投标文件的组成”要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

资格性/符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性/符合性检查响应内容 | 是否响应 （是/否） | 资格审查文件/投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

请根据招标文件要求，在资格审查文件与商务技术文件中分别编制资格性检查响应对照表与符合性检查响应对照表。

### 格式1：投标函

★ 投 标 函

致：连云港市政府采购中心

经研究，我们决定参加连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期项目（项目编号：20180531005）活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、按招标文件要求提交投标文件：报价文件（正本壹份，副本   份）、资格审查文件 (正本壹份，副本   份) 、商务技术文件(正本壹份，副本   份)。

1、报价文件：

（1）投 标 函（附件1）；

（2）开标一览表（附件2）；

（3）详细报价书（附件3）；

2、资格审查文件文件

3、商务技术文件

4、投标人认为有必要提供的其它材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量执行；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

五、我们同意按招标文件的规定交纳投标保证金，遵守贵方有关招标的各项规定；

六、我方同意在本项目招标文件中规定的投标截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

投标人单位名称及公章：

法定代表人签字或印章：

授权委托人签字：

年         月         日

### 格式2：开标一览表

- 开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项目名称及编号 | 项目名称：连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期项目 项目编号： |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（大写）： ¥： |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

### 格式3：详细报价书

- 详细报价书

| 采购内容 | 分项 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期 | 系统支撑性软件建设 |  | 此费用包含一套标准版Oracle 11g数据库，版权归业主所有。 |
|  | 移动应用管理系统 |  |  |
|  | 地理信息管理系统 |  |  |
|  | 交通监测预警指挥系统 |  |  |
|  | 协同执法监管系统 |  | 考虑交通运输系统机构改革计划，该系统开发时间根据业主需求确定，其对应的免费版本升级及维保期5年不变，起算时间为该分项系统交货验收合格之日。 |
|  | 大屏展示系统 |  |  |
|  | 重要说明：本项目总报价最高不得超过最高限价且各分项报价也不得超过各分项最高限价，否则投标无效。 |  |  |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人：

年     月     日

### 格式4：★ 声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

声  明  函

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）：______

日期：______年    月    日

### 格式5：法定代表人授权委托书

- 法定代表人授权委托书

连云港市政府采购中心：

我            (姓名)系                       （投标人单位名称）的法定代表人，现授权委托我单位            （职务或职称）            （姓名）为我的授权委托人，全权处理此次 连云港交通运输综合指挥中心软件工程二期项目（项目编号：20180531005）招标活动的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

（附法定代表人、授权委托人身份证明复印件）

投标人单位名称及公章：

法定代表人签字或印章：

授权委托人      签字：

年         月         日

### 格式6：项目团队人员一览表

- 项目团队人员一览表

| 姓 名 | 本项目拟任 职 务 | 技术 职称 | 年龄 | 学历 | 主要资历及担任过的职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

### 格式7：类似项目业绩一览表

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 签订时间 | 建设单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

### 格式8：工作方案

工作方案

格式自定

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

### 格式9：售后服务承诺

售后服务承诺

（格式自定，包含项目名称、项目编号及相关承诺内容）

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：

### 格式10：其他材料

其它材料

投标人认为有必要提供的材料或评分标准中需要提供的材料。

投标人单位公章：

法定代表人或授权委托人签字或盖章：